**工作周报**

填写说明：

1. 本周工作小结：按实际开展的工作任务逐条填写。在总体完成情况一栏，描述任务的总体进展、待解决问题等；对于工作未按计划完成的，应在总体完成情况中说明**未完成原因**。

一项工作任务，在上一周的完成百分比变为100%后，下周无须再填写。

1. 下周工作计划：按待完成的工作任务逐条填写。
2. 工作周报每人一个文件，每周自行添加。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年第21周（5月21日- 5月26日）** | | | | | | |
| **工作**  **地点** | 中院 | | | | | |
| **本周工作小结** | **名称** | | **工作内容** | **完成百分比** | | **总体完成情况** |
|  | |  |  | |  |
| **本周工作日志** | 5月21日 | 学习MyBatis，了解基本原理，方便编写动态sql语句，还有在spring中如何使用mybatis | | | | |
| 5月22日 | 了解了jeesite分页实现，通过实现Page对象，通过设置Page的相应属性来实现，最后通过toString输出html  完成根据执行标的计算执行费功能 | | | | |
| 5月23日 |  | | | | |
| 5月24日 |  | | | | |
| 5月25日 | 研究ems-sd项目中的文书生成模块，并将标签替换功能提取出来。有利于统一管理。 | | | | |
| 5月26日 |  | | | | |
| **下周工作计划** | **名称** | | **工作内容** | **预计百分比** | **预计总体完成情况** | |
| 仲裁司法审查案件信息管理平台 | | 实现仲裁司法审查案件信息管理平台 |  |  | |
| **2018年第22周（5月28日- 6月3日）** | | | | | | |
| **工作**  **地点** | 中院 | | | | | |
| **本周工作小结** | **名称** | | **工作内容** | **完成百分比** | **总体完成情况** | |
| 仲裁司法审查案件信息管理平台 | | 完成仲裁司法审查平台的搭建 | 30% | 目前整体上完成数据库搭建和基本业务逻辑的编写 | |
| **本周工作日志** | 5月28日 | 了解仲裁院与法院的区别，并整理出具体的功能，学习Java中的反射，Spring中的IoC知识 | | | | |
| 5月29日 | 完成仲裁平台的环境搭建，需求整理 | | | | |
| 5月30日 |  | | | | |
| 5月31日 |  | | | | |
| 6月1日 | 与方耿聪对接项目数据库信息，创建码云并创建分支，学会了jeesite的代码生成，重新设计数据库符合jeesite规范，自动生成表的代码并导入项目中，并按照json更改属性对应的别名，这里使用@JsonProperty，并使用组装来对应json的结构。 | | | | |
| **下周工作计划** | **名称** | | **工作内容** | **预计百分比** | **预计总体完成情况** | |
| 仲裁司法审查案件信息管理平台 | | 完成平台的界面入口和基础功能 | 90% | 完成项目的基本功能 | |